Проект

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство

территории Таманского сельского поселения Темрюкского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района от 19 декабря 2023 г. № 426 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Таманского сельского поселения Темрюкского района» (с изменениями и дополнениями), а также в целях повышения эффективности муниципального управления п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Таманского сельского поселения Темрюкского района» (приложение).

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский район, на сайте администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2025 года.

Глава Таманского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                        М.А. Хорошилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Таманского сельского поселения

Темрюкского района

от _______________ № _______

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Таманского сельского поселения

Темрюкского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории Таманского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Таманского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | МБУ «Тамань- Благоустройство» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Таманского сельского поселения; - совершенствование эстетического вида Таманского сельского поселения; - повышение общего уровня благоустройства поселения; - улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, - организация благоустройства и озеленения территории Таманского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений. - проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Количество обрезанных деревьев -Количество созданных зон отдыха -Количество приобретенных цветов и кустарников, деревьев -Количество обслуживаемых клумб -Приобретение и установка детских и спортивных площадок -Приобретение и установка лавочек -Приобретение и установка урн -Санитарная обработка территории (дератизация, дезинсекция) -Реализация инициативных проектов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Не предусмотрены 2025- 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: – 326773,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета из них: 2025 год - 108924,5 тыс. руб. 2026 год - 108924,5 тыс. руб. 2027 год - 108924,5 тыс. руб. |

- 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства в реализации муниципальной программы

Благоустройство населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

На территории Таманского сельского поселения имеется одно действующее кладбище. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

1. Недостаточный уровень содержания мест захоронения.

2. Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов. Кроме того, на месте захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

3. Низкая инженерно-техническая оснащенность мест захоронения.

4. Ранее отведенная территория проездов кладбища не благоустроена, что затрудняет продвижение похоронной процессии и выполнение работ по текущему содержанию.

Благоустройство в Таманском сельском поселении включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, зелёные насаждения, детские игровые и спортивные площадки, места отдыха с установленными в них малыми архитектурными формами. Благоустройство является полномочиями администрации муниципального образования Таманское сельское поселение и является качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении и создать комфортную среду для проживания граждан Таманского сельского поселения.

Состояние зеленых насаждений, за последние годы, на территории Таманского сельского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

В области озеленения территории Таманского сельского поселения можно выделить следующие основные проблемы:

1. Недостаточный уровень озеленения территории сельского поселения.

2. Основные причины:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений;

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых насаждений.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории Таманского сельского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда, путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Также необходимо проводить ежегодный покос сорной растительности в местах общего пользования, вдоль дорог.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

- 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

- муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

-	повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Таманского сельского поселения;

-	совершенствование эстетического вида Таманского сельского поселения;

-	повышение общего уровня благоустройства поселения;

-	улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения

Задачи:

-	оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

-	организация благоустройства и озеленения территории Таманского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений;

-	проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, содержание территорий кладбищ, вывоз несанкционированных свалок.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Муниципальная программа рассчитана на реализацию в 2025- 2027 годы.

При необходимости возможна корректировка значений целевых показателей в 2025 – 2027 годах в зависимости от результатов промежуточного анализа достижения целевых показателей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- 3. Перечень и краткое описание основных  мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и главного распорядителя бюджетных средств определяется согласно приложению № 2 к муниципальной программе.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2025 – 2027 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

- программы

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета муниципального образования в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия, объемы и источники финансирования могут корректироваться в зависимости от принятых на региональном и муниципальном уровнях решений с учетом реальных возможностей местного бюджета.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района от 19 декабря 2023 г. № 426 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Таманского сельского поселения Темрюкского района» (с изменениями и дополнениями).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Управление муниципальной программой, взаимодействие координатора муниципальной программы с участниками муниципальной программы, контроль за ее выполнением осуществляются в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района от 19 декабря 2023 г. № 426 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Таманского сельского поселения Темрюкского района» (с изменениями и дополнениями).

Реализация программы предполагает:

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных свалок бытового мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории Таманского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений.

- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель  главы

Таманского сельского поселения

Темрюкского района                                                                            Н.С. Дроздова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Таманского сельского поселения Темрюкского района»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Благоустройство территории Таманского сельского поселения

Темрюкского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Таманского сельского поселения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Компенсационные выплаты руководителям органов территориальных общественных самоуправлений Таманского сельского поселения Темрюкского района»1.1 | Количество обрезанных деревьев | шт. |  | 250 | 250 | 250 |
| 1.2 | Количество созданных зон отдыха | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество приобретенных цветов, кустарников и деревьев | шт. |  | 500 | 800 | 800 |
| 1.4 | Количество обслуживаемых клумб | шт. |  | 200 | 250 | 250 |
| 1.5 | Приобретенные и установленные детские, спортивные площадки | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 1.6 | Приобретение и установка лавочек | шт. |  | 5 | 5 | 5 |
| 1.7 | Приобретение и установка урн | шт. |  | 5 | 5 | 5 |
| 1.8 | Санитарная обработка территории (дератизация, дезинсекция) | м2 |  | 30000 | 30000 | 30000 |
| 1.9 | Реализация инициативных проектов | Кол-во |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Приобретение детских площадок | Кол-во |  | 1 | 1 | 1 |

Заместитель главы

Таманского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                 Н.С. Дроздова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Таманского сельского поселения Темрюкского района» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Таманского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Год реализации | Объем финанси-рования, всего | В разрезе источников финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные источ-ники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Реализация мероприятий инициативных проектов | 2 | 2025 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | Реализованные проекты. |  | Администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2026 год | 1000,0 | -- | - | 1000,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | всего | 3000,0 | - |  | 3000,0 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятий по содержанию мест захоронений | 2 | 2025 год | 200,0 | -- | - | 200,0 | - | Составление сметной документации Благоустройство территории кладбища Технадзор Инвентаризация кладбища . |  | Администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2026 год | 200,0 | - | - | 200,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 200,0 | - | - | 200,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | всего | 600,0 | - |  | 600,0 |  |  |  |  |
| 3. | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Таманского сельского поселения (прочее благоустройство) | 2 | 2025 год | 31524,5 | - |  | 31524,5 |  | Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок Приобретение и размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, площадок отдыха, ограждений, флагов на въезд в станицу и пр.) Санитарная очистка, прибордюрная очистка дорог, приобретение кабин туалетов, сезонное содержание, текущий ремонт, окраска малых архитектурных форм ограждений и территории детских игровых площадок. Размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации (доски объявлений, указатели и пр.) Содержание и ремонт поливных систем Таманского сельского поселения Темрюкского района. Содержание пляжей (приобретение раздевалок, грибков) Содержание мест общественного пользования (автобусные остановки, общественный туалет и пр.) Обработка зон массового скопления населения (противоклещевая обработка) Мероприятия по дератизации, дезинсекции территории поселения. |  | Администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2026 год | 31524,5 |  |  | 31524,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 31524,5 |  |  | 31524,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 94573,5 |  | - | 94573,5 | - |  |  |  |
| 4. | Предоставление субсидии МБУ «Тамань-благоустройство» | 2 | 2025 год | 77286,0 |  |  | 77286,0 |  | Выплаты з/платы командировочные расходы, коммунальные услуги, общехозяйственные расходы, услуги связи, расходы на обучение, прочие услуги, оплата налогов, услуги банка, оплата услуг по договорам ГПХ. Приобретение оргтехники, мебель, приобретение материалов. |  | МБУ «Тамань Благоустройство» |
|  |  |  | 2026 год | 77286,0 |  |  | 77286,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 77286,0 |  |  | 77286,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 231858,0 |  |  | 231858,0 |  |  |  |  |
| 5. | Повышение эффективности работы органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления (конкурс «Лучший дом») | 2 | 2025 | 142,0 |  |  | 142,0 |  | Поощрение победителей смотра-конкурса на звание «Лучший дом» по благоустройству и наведению санитарного порядка Приобретение грамот, призов, изготовление табличек |  | Администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2026 | 142,0 |  |  | 142,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 142,0 |  |  | 142,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 426,0 |  |  | 426,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям |  | 2025 | 108924,5 |  |  | 108924,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 108924,5 |  |  | 108924,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 108924,5 |  |  | 108924,5 |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 326773,5 |  |  | 326773,5 |  |  |  |  |

Заместитель главы

Таманского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                 Н.С. Дроздова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Таманского сельского поселения Темрюкского района»

Обоснование

ресурсного обеспечения муниципальной программы «Благоустройство территории Таманского сельского поселения Темрюкского района»

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджеты | внебюджетные источники |
| Реализация мероприятий инициативных проектов |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |
| 2026 год | 1000,0 | -- | - | 1000,0 | - |
| 2027 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |
| Всего по основным мероприятиям | 3000,0 | - |  | 3000,0 |  |
| Мероприятий по содержанию мест захоронений |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 200,0 | -- | - | 200,0 | - |
| 2026 год | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 2027 год | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| Всего по основным мероприятиям | 600,0 | - |  | 600,0 |  |
| Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Таманского сельского поселения (прочее благоустройство) |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 31524,5 | - |  | 31524,5 |  |
| 2026 год | 31524,5 |  |  | 31524,5 |  |
| 2027 год | 31524,5 |  |  | 31524,5 |  |
| Всего по основным мероприятиям | 94528,5 |  | - | 94528,5 | - |
| Предоставление субсидии МБУ «Тамань-благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 77286,0 |  |  | 77286,0 |  |
| 2026 год | 77286,0 |  |  | 77286,0 |  |
| 2027 год | 77286,0 |  |  | 77286,0 |  |
| Всего по основным мероприятиям | 231858,0 |  |  | 231858,0 |  |
| Повышение эффективности работы органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления (конкурс «Лучший дом») |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 142,0 |  |  | 142,0 |  |
| 2026 год | 142,0 |  |  | 142,0 |  |
| 2027 год | 142,0 |  |  | 142,0 |  |
| Всего по основным мероприятиям | 426,0 |  |  | 426,0 |  |
| Общий объем финансирования по муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 108924,5 |  |  | 108924,5 |  |
| 2026 год | 108924,5 |  |  | 108924,5 |  |
| 2027 год | 108924,5 |  |  | 108924,5 |  |
| Всего по муниципальной программе | 326773,5 |  |  | 326773,5 |  |

Заместитель главы

Таманского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                      Н.С. Дроздова