Проект

Об утверждении муниципальной программы «Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района от 19 декабря 2023 г. № 426 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Таманского сельского поселения Темрюкского района» (с изменениями и дополнениями), а также в целях повышения эффективности муниципального управления п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района» (приложение).

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский район, на сайте администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2025 года.

Глава Таманского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                        М.А. Хорошилов

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района от _______________ № _______

Муниципальная программа

«Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Таманского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | Администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района |
| Программы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - улучшение условий быта и производственной деятельности населения за счет более полного обеспечения его природным газом; - реализация проектных, производственно технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на ускоренное решение социальных задач особой значимости на территории Таманского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | - - создание экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Таманского сельского поселения Темрюкского района природным газом; - - реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышение эффективности при использовании ресурсосберегающих технологий и оборудования |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -Проектирование и строительство объектов газоснабжения -Ремонт объектов газоснабжения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены 2025 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета составляет: в 2022–2024 годах – 900,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год - 300,0 тыс. руб. 2026 год - 300,0 тыс. руб. 2027 год - 300,0 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы в реализации муниципальной программы

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства.

В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся газоснабжения в Российской Федерации, со стороны органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих газоснабжение в Российской Федерации, устанавливаются следующие принципы государственной политики в указанной области:

- государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности;

- государственное регулирование рационального использования запасов газа, особенно запасов газа, имеющих стратегическое значение;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации;

- определение основ ценовой политики в отношении газа;

- создание условий для широкого использования газа в качестве моторного топлива и сырья для химической промышленности Российской Федерации;

- обеспечение надежной сырьевой базы добычи газа;

- обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации.

Единая система газоснабжения представляет собой имущественный производственный комплекс, который состоит из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа.

В поселении эксплуатируются газораспределительные сети - 183,990 км (в том числе: распределительные газопроводы – 135576,87 м; газопроводы-вводы – 48413,13 м), 4102 домовладений, 15 промышленных, 5 сельскохозяйственных предприятий и 22 коммунально-бытовых объектов. Рост темпов газификации непременно приведет к значительному увеличению годового объема потребления газа, которое может возрасти в ближайшие годы на 5,2 куб. метров в год. На долю населения приходится 3,4 куб. метров газа. В осенне-зимний период используется около 70 процентов годового расхода газа.

Работу газового комплекса Таманского сельского поселения Темрюкского района обеспечивает предприятие газовой отрасли, дислоцирующееся на территории Темрюкского района: Филиал ВАО «Газпромгазораспределение г.Краснодар».

Общий уровень газификации Таманского поселения на 1 января 2024 года составляет 94 процента.

Ежегодно в Таманском сельском поселении Темрюкского района газифицируются свыше 250 квартир и домовладений, около 2 предприятий и 4 коммунально-бытовых объектов, строится свыше 3000 м газопроводов.

Мероприятия программы сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и в соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены.

Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива.

Принятие муниципальной программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Темрюкском районе, ослабить социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов Таманского сельского поселения будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является улучшение условий быта и производственной деятельности населения за счет более полного обеспечения его природным газом, и реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи – улучшение условий жизни населения края за счет обеспечения его природным газом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- - создание экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Таманского сельского поселения Темрюкского района природным газом;

- реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышение эффективности при использовании ресурсосберегающих технологий и оборудования.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2025-2027 годы.

При необходимости возможна корректировка значений целевых показателей в 2025 – 2027 годах в зависимости от результатов промежуточного анализа достижения целевых показателей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и главного распорядителя бюджетных средств определяется согласно приложению № 2 к муниципальной программе.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2025 – 2027 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета муниципального образования в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия, объемы и источники финансирования могут корректироваться в зависимости от принятых на региональном и муниципальном уровнях решений с учетом реальных возможностей местного бюджета.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района от 19 декабря 2023 г. № 426 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Таманского сельского поселения Темрюкского района» (с изменениями и дополнениями).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Управление муниципальной программой, взаимодействие координатора муниципальной программы с участниками муниципальной программы, контроль за ее выполнением осуществляются в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района от 19 декабря 2023 г. № 426 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Таманского сельского поселения Темрюкского района» (с изменениями и дополнениями).

Реализация программы предполагает:

- - создание экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Таманского сельского поселения Темрюкского района природным газом;

- реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышение эффективности при использовании ресурсосберегающих технологий и оборудования.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы

Таманского сельского поселения

Темрюкского района                                                                             Н.С. Дроздова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Компенсационные выплаты руководителям органов территориальных общественных самоуправлений Таманского сельского поселения Темрюкского района»1 | Целью муниципальной программы является: - улучшение условий быта и производственной деятельности населения за счет более полного обеспечения его природным газом; - реализация проектных, производственно технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на ускоренное решение социальных задач особой значимости на территории Таманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: - создание экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Таманского сельского поселения Темрюкского района природным газом; - реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышение эффективности при использовании ресурсосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство объектов газоснабжения | м2 |  | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Ремонт объектов газоснабжения | м |  | 10 | 10 | 10 |

Заместитель главы

Таманского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                 Н.С. Дроздова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Год реализации | Объем финанси-рования, всего | В разрезе источников финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные источ-ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия комплексного развития газификации Таманского сельского поселения Темрюкского района | 2 | 2025 год | 300,0 |  | - | 300,0 | - | Проектирование и строительство газопроводов среднего и низкого давления (техническое обслуживание, аварийно диспетчерское обеспечение и ремонт сети); Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводов, тех надзор, разработка схем газоснабжения Таманского сельского поселения | Администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2026 год | 300,0 |  | - | 300,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 300,0 |  | - | 300,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 900,0 |  | - | 900,0 | - |  |  |

Заместитель главы

Таманского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                 Н.С. Дроздова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Газификация Таманского сельского

поселения Темрюкского района»

ОБОСНОВАНИЕ

ресурсного обеспечения муниципальной программы «Газификация Таманского сельского поселения Темрюкского района»

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Мероприятия по комплексному развитию газификации Таманского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 2026 год | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 2027 год | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| Всего по основным мероприятиям | 900,0 |  |  | 900,0 |  |
| Общий объем финансирования по муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2026 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2027 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |

Заместитель главы

Таманского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                      Н.С. Дроздова